**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**04.03.2024 № 8**

**с. Ворониха**

|  |
| --- |
| **О защите населения и территории Воронихинского сельсовета в период весенне-летнего половодья 2024 года.** |

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, законом Алтайского края от 17.03.1998 г. №15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, оказания помощи населению и предупреждения возможных последствий наводнения в весенне-летний период 2024 года на территории муниципального образования Воронихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных организационно- технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории с. Ворониха Ребрихинского района Алтайского края (приложение 1).
2. Утвердить состав сил и средств привлекаемых на проведени противопаводковых мероприятий весной 2024 года (приложение 2).
3. Утвердить состав рабочей группы для обеспечения оперативной работы по пропуску паводковых вод. (приложение 3).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета С.А.Реунов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К постановлению Администрации Воронихинского сельсовета

Ребрихинского района

Алтайского края

от 04.03.2024 № 8

ПЛАН

основных организационно- технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории с. Ворониха Ребрихинского района Алтайского края в период весенне – летнего половодья 2024 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1. | - Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега прилегающих к домовладениям територий с целью свободногот прохождения паводковых вод.  - Проводить разъяснительную работу среди населения о подготовке и организации работ по беспрепятственному пропуску паводковых вод, необходимости очистки кровель жилых домов и построек, там где существует вероятность лавинообразного схода снега с целью предупреждения несчастных случаев и порчи имущества. | Постоянно | Администрация сельсовета. |
| 2. | Установить особый контроль за плотинами, дамбами на водоемах расположенных на территории Воронихинского сельсовета. | С 12.03.2024 до схода паводковых вод. | Администрация сельсовета.  «СПК к-з им Мамонтова» |
| 3. | Выполнение комплекса необходимых мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе:  - обеспечить очистку от снега кровель общественных зданий с целью предупреждения образования наледи,сосулек и лавинообразного схода снега с кровель с целью предупреждения несчастных случаев и порчи имущества.. | До 24.03  2024 г. | Администрация сельсовета. |
| 4. | Откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | До 24.03.  2024 г. | Администрация сельсовета.Руководители организаций. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К постановлению Администрации

Воронихинского сельсовета

Ребрихинского района

Алтайского края

от 04.03.2024 № 8

Состав сил и средств , привлекаемых на проведение противопаводковых мероприятий весной 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организации | Рабочие | Лопаты | Автомобиль | Трактор | Гидрант | Стояки |
| «СПК к-х им  Мамонтова» | 2 | 2 | ЗИЛ131  ЗИЛ130 | Фронтальный погрузчик МТЗ.  К701 с мехлопатой. | 1 | 1 |
| КФХ «Бемлер» | 1 | 1 |  | Фронтальный погрузчик с мехлопатой МТЗ |  |  |
| ИП «Маркин.Д.В» |  |  |  | К-701 с снегоочистительным клином. |  |  |
| Администрация сельсовета | 3 | 3 | УАЗ22069 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

К постановлению Администрации

Воронихинского сельсовета

Ребрихинского района

Алтайского края

от 04.03.2024 № 8

**состав рабочей группы**

для обеспечения оперативной проработки вопросов по пропуску паводковых вод.

1.Реунов.С.А. - глава сельсовета , председатель рабочей группы.

2.Бычков.И.В - инженер «СПК к-з им Мамонтова» заместитель председателя группы.

3.Воробьев.А.А. – председатель совета ветеранов с.Ворониха.

4. Бемлер.С.А. – глава КФХ.

5..Маркин Д.В - индивидуальный предприниматель